O processo real ficaria assim:

- A fábrica envia a foto do tênis pelo WhatsApp.

- O vendedor baixa a imagem no celular.

- No MyShoes, acessa o cadastro do tênis.

- Toca em Selecionar imagem da galeria.

- A imagem fica vinculada ao tênis.

# Escopo consolidado

Cada tênis poderá ter:

- até 5 fotos;

- seleção somente pela galeria;

- seleção de várias imagens;

- uma foto definida como principal;

- miniaturas nas telas;

- visualização em tela cheia;

- carrossel com navegação e zoom;

- armazenamento interno independente da galeria e do WhatsApp.

As fotos continuam opcionais.

# Etapa 1 — Banco de dados e modelagem

Objetivo: preparar o banco para relacionar várias imagens a um tênis.

Criar a tabela:

product_images

id

product_id

image_path

thumbnail_path

position

is_primary

created_at

Responsabilidade de cada campo:

- product_id: identifica o tênis;

- image_path: caminho da imagem otimizada;

- thumbnail_path: caminho da miniatura;

- position: posição no carrossel;

- is_primary: informa qual será a imagem de capa;

- created_at: data de criação do registro.

Também será necessário:

- criar o model ProductImage;

- adicionar a migração do banco;

- preservar todos os tênis existentes;

- criar relacionamento entre tênis e imagens;

- garantir exclusão dos registros ao excluir o tênis.

### Resultado da etapa

O aplicativo estará preparado para armazenar várias fotos, mas ainda sem alterações visuais.

# Etapa 2 — Serviço de armazenamento de imagens

Objetivo: centralizar toda a manipulação dos arquivos.

Criar um serviço, por exemplo:

ProductImageStorageService

Esse serviço será responsável por:

- receber a imagem selecionada;

- ler o arquivo temporário;

- validar o formato;

- corrigir a orientação da imagem, quando necessário;

- reduzir a resolução;

- comprimir a imagem;

- gerar a miniatura;

- criar nomes únicos;

- salvar os arquivos na pasta interna;

- remover arquivos que não são mais utilizados.

Estrutura sugerida:

myshoes/

products/

15/

images/

550e8400.webp

6ba7b810.webp

thumbnails/

550e8400.webp

6ba7b810.webp

## Padrão das imagens

Imagem principal para o carrossel:

Lado maior: até 1200 px

Formato: WebP ou JPEG

Qualidade: aproximadamente 80%

Miniatura para cards e listas:

Tamanho aproximado: 300 x 300 px

Formato: WebP ou JPEG

Qualidade: aproximadamente 70%

Não precisamos obrigar a imagem a ficar quadrada. Podemos preservar a proporção e usar recorte apenas durante a exibição da miniatura.

### Resultado da etapa

Teremos uma forma segura e reutilizável de copiar e otimizar as fotos.

# Etapa 3 — Repositório e regras das imagens

Objetivo: implementar as operações de banco e as regras da funcionalidade.

Criar os métodos:

getImagesByProductId()

insertImage()

insertImages()

updateImagePosition()

setPrimaryImage()

deleteImage()

deleteImagesByProductId()

Regras:

- máximo de 5 imagens por tênis;

- a primeira imagem adicionada vira automaticamente a principal;

- somente uma imagem poderá ser principal;

- ao remover a imagem principal, a próxima assume;

- a ordem deve ser preservada;

- excluir o registro e os arquivos físicos;

- ao excluir um tênis, remover todas as imagens e miniaturas relacionadas.

### Resultado da etapa

Toda a lógica estará pronta para ser usada pelas telas.

# Etapa 4 — Seleção múltipla pela galeria

Objetivo: permitir selecionar uma ou mais imagens no celular.

Implementar:

- botão Adicionar fotos;

- abertura da galeria;

- seleção múltipla;

- cálculo da quantidade ainda disponível;

- bloqueio acima de 5 fotos;

- mensagens de erro e orientação.

Exemplo:

O tênis já possui 3 fotos.

Você pode selecionar mais 2.

Cenários a tratar:

- usuário cancela a seleção;

- imagem não pode ser lida;

- formato incompatível;

- usuário escolhe mais imagens que o permitido;

- falha ao salvar;

- falta de espaço no aparelho.

As imagens serão inicialmente colocadas em uma área temporária. Elas só serão associadas definitivamente ao tênis depois que o cadastro for salvo.

### Resultado da etapa

O app conseguirá buscar várias fotos da galeria e prepará-las para o cadastro.

# Etapa 5 — Cadastro e edição do tênis

Objetivo: adicionar a galeria ao formulário de tênis.

Criar a seção:

Fotos do tênis                         3/5

Exibir as fotos em uma lista horizontal ou grade:

┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐

│ Foto 1  │ │ Foto 2  │ │ Foto 3  │

│Principal│ │         │ │         │

└─────────┘ └─────────┘ └─────────┘

Ações disponíveis:

- adicionar fotos;

- visualizar;

- definir como principal;

- remover;

- reorganizar a ordem.

## Comportamento ao salvar

Ao salvar o tênis:

- salvar ou atualizar os dados do tênis;

- criar a pasta interna usando o ID;

- processar as novas imagens;

- salvar imagens e miniaturas;

- gravar os registros no banco;

- remover imagens marcadas para exclusão;

- atualizar a ordem e a foto principal.

## Comportamento ao cancelar

Ao cancelar:

- descartar as novas seleções;

- apagar arquivos temporários;

- preservar as fotos que já estavam salvas;

- não efetivar remoções ou trocas de ordem.

Essa regra evita arquivos órfãos e alterações acidentais.

### Resultado da etapa

O vendedor poderá cadastrar e gerenciar até cinco fotos em cada tênis.

# Etapa 6 — Foto principal nas listas

Objetivo: mostrar a imagem principal sem alterar demais o layout atual.

Adicionar a miniatura em:

- lista de tênis;

- cards de pesquisa;

- seletores de tênis;

- resultados de busca.

Regras de exibição:

Com foto principal → mostra thumbnail

Sem foto → mostra o ícone atual do tênis

Erro ao carregar → mostra o ícone atual

Usar a miniatura gerada, e não a imagem grande. Isso reduz:

- consumo de memória;

- tempo de carregamento;

- travamentos ao rolar a lista;

- reconstruções pesadas da tela.

### Resultado da etapa

Os tênis poderão ser identificados visualmente durante a navegação.

# Etapa 7 — Fotos no cadastro do pedido

Objetivo: resolver diretamente o problema indicado no feedback.

Ao selecionar o tênis no pedido:

- mostrar a foto principal;

- mostrar que existem outras fotos;

- permitir abrir a galeria completa;

- manter o ícone padrão quando não houver imagem.

Exemplo:

┌───────────────┐

│ Foto principal│

└───────────────┘

Nike — Modelo N1

5 fotos disponíveis

[ Visualizar fotos ]

O vendedor poderá conferir o modelo antes de selecionar:

- numeração;

- quantidade;

- cor;

- com ou sem caixa.

### Resultado da etapa

Reduziremos o risco de lançar o modelo errado no pedido.

# Etapa 8 — Galeria em tela cheia

Objetivo: permitir uma conferência detalhada das fotos.

Criar um componente reutilizável:

ProductImageGalleryPage

Ele receberá:

images

initialIndex

productName

Recursos:

- fundo escuro;

- carrossel horizontal;

- abrir na imagem tocada;

- indicador 2 de 5;

- pontos de navegação;

- gesto para deslizar;

- zoom com dois dedos;

- toque duplo para ampliar;

- botão para fechar;

- suporte para uma única foto.

Essa mesma galeria será utilizada no:

- cadastro do tênis;

- lista de tênis;

- criação do pedido;

- detalhes do pedido.

### Resultado da etapa

A visualização será consistente em todo o aplicativo.

# Etapa 9 — Imagens nos detalhes do pedido

Objetivo: permitir conferir o tênis depois que o pedido já foi criado.

Nos detalhes de cada item:

- mostrar a miniatura principal;

- permitir tocar para abrir o carrossel;

- manter fallback para o ícone atual.

## Decisão importante

O pedido poderá buscar as imagens atuais do cadastro do tênis.

Entretanto, existe um risco: se as imagens do tênis forem alteradas depois, um pedido antigo passará a mostrar as novas fotos.

Temos duas opções:

### Opção inicial recomendada

O pedido referencia as fotos atuais do tênis.

Vantagens:

- implementação mais simples;

- não duplica arquivos;

- ocupa menos espaço.

### Evolução futura

Salvar no pedido uma referência ou cópia da imagem usada no momento da venda.

Isso preserva o histórico visual exato, mas aumenta a complexidade e o armazenamento.

Para esta primeira versão, podemos usar as fotos atuais do tênis.

# Etapa 10 — Limpeza e integridade dos arquivos

Objetivo: impedir acúmulo de arquivos desnecessários.

Implementar:

- exclusão física ao remover uma imagem;

- exclusão da pasta ao apagar o tênis;

- remoção de arquivos temporários;

- verificação de arquivos que não possuem registro no banco;

- tratamento quando o registro existe, mas o arquivo não;

- fallback visual quando houver inconsistência.

Pode ser criado um método de manutenção:

cleanupOrphanProductImages()

Ele pode rodar:

- na inicialização do app;

- após exclusões;

- em uma futura opção de manutenção.

### Resultado da etapa

O armazenamento interno permanecerá organizado e consistente.

# Etapa 11 — Testes automatizados

## Testes de banco

- criar a tabela na migração;

- cadastrar várias imagens;

- recuperar na ordem correta;

- alterar a imagem principal;

- garantir apenas uma principal;

- remover uma imagem;

- remover todas ao excluir o tênis;

- abrir banco antigo sem perder dados.

## Testes do serviço de armazenamento

- gerar arquivo otimizado;

- gerar miniatura;

- criar nomes únicos;

- preservar proporção;

- excluir arquivos;

- tratar arquivo inválido;

- limpar arquivos temporários.

## Testes do formulário

- selecionar uma imagem;

- selecionar várias;

- limitar em cinco;

- remover uma imagem;

- mudar a principal;

- alterar a ordem;

- salvar;

- cancelar sem salvar;

- editar tênis antigo sem imagens.

## Testes das listas

- mostrar miniatura;

- mostrar ícone quando não houver foto;

- fallback em caso de arquivo ausente.

## Testes da galeria

- abrir na posição correta;

- navegar entre as fotos;

- exibir contador;

- funcionar com uma foto;

- fechar corretamente.

## Testes do pedido

- mostrar foto após selecionar tênis;

- abrir galeria;

- continuar funcionando com tênis sem foto;

- não alterar as regras atuais de numeração, quantidade, cor e caixa.

# Etapa 12 — Ajustes finais e validação manual

Validar em aparelho real:

- seleção de fotos baixadas pelo WhatsApp;

- seleção pelo Google Fotos;

- imagens em retrato e paisagem;

- fotos grandes;

- fotos com diferentes extensões;

- comportamento offline;

- rolagem com vários tênis;

- consumo de armazenamento;

- telas pequenas;

- botões próximos à navegação nativa do Android;

- edição e exclusão dos tênis.

Também devemos executar:

flutter analyze

flutter test

# Divisão recomendada em entregas

## Entrega 1 — Fundação

- banco;

- model;

- repositório;

- migração;

- serviço de armazenamento.

feat: add product image storage foundation

## Entrega 2 — Cadastro das fotos

- seleção múltipla;

- otimização;

- miniaturas;

- gerenciamento no cadastro;

- limite de cinco fotos.

feat: add multiple images to product form

## Entrega 3 — Exibição no aplicativo

- foto principal nas listas;

- foto na seleção do pedido;

- foto nos detalhes.

feat: display product images across the app

## Entrega 4 — Visualização completa

- carrossel;

- tela cheia;

- zoom;

- contador e indicadores.

feat: add full-screen product image gallery

## Entrega 5 — Qualidade

- limpeza de arquivos;

- tratamento de falhas;

- testes;

- ajustes visuais.

test: cover product image management and gallery

A primeira implementação deve começar pela Entrega 1, analisando o banco atual, o model de tênis e como a exclusão de produtos funciona hoje.